Роадмап разработки и оценки продукта по ОУД 4 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408) с приоритетами и взаимовлиянием свидетельств

Этап 1. Подготовка и планирование

Цель этапа

На этом этапе основное — определить объект оценки (ОО) и сформировать задание по безопасности (ЗБ): определить логические и физические границы, среду функционирования, угрозы, которым противостоит ОО, цели безопасности, модель нарушителя, описать функциональные требования безопасности (ФТБ).

Можно учитывать положения ПЗ ЦБ, в остальном набор требований набирается по ГОСТ 15408 с учётом планируемой фактической реализации продукта. Требования доверия четко закреплены по ОУД 4, но их можно усиливать при желании.

Результаты

Описание ОО, проект ЗБ с перечнем требований к продукту.

Взаимовлияние свидетельств

Краеугольный этап и документ комплекта. ЗБ задает требования к классам требований ADV (разработка), AGD (руководства), ATE (тесты), AVA (анализ уязвимостей), влияет на все эти процессы. Итеративно уточняется.

Этап 2. Проектирование архитектуры безопасности

Цель этапа

Описание архитектуры безопасности и требований к собственной защите от обхода/отключения, выделение подсистем и модулей функций безопасности (схема продукта и взаимодействий), описание интерфейсов безопасности, сопоставление проекта и фактической реализации продукта (какие кодовые компоненты реализуют конкретные функции безопасности).

Результаты

Описание архитектуры безопасности, базовый модульный проект, функциональная спецификация, описание представления реализации.

Взаимовлияние

Выполняется после ЗБ. Влияет на анализ уязвимостей и процесс тестирования. Связано с руководствами на продукт. Итерационно уточняется ЗБ при необходимости.

Этап 3. Регламентация и внедрение процессов жизненного цикла (безопасной разработки)

Цель этапа

Внедрить управление конфигурацией (идентификация объектов, контроль версий, процедуры внесения изменений, трассировка влияния изменений на безопасность). Описать меры безопасности.

Результаты

Список управления конфигурацией, план управления конфигурацией, описание мер безопасности.

Взаимовлияние

Может выполняться параллельно остальным процессам. Влияет на разработку.

Этап 4. Тестирование функций безопасности (ATE)

Цель этапа

Подтвердить соответствие ФТБ.

Результаты

План (ПМИ, схема стенда) и протокол тестирования с фактическими результатами (скриншоты/логи, отчёт о покрытии требований).

Взаимовлияние

Выполняется строго после финализации ЗБ. Тесты должны опираться на проектную документацию.

Этап 5. Анализ уязвимостей (AVA)

Цель этапа

Провести анализ уязвимостей на основе общедоступных источников, известных классов уязвимостей, ошибок реализации.

Проверить стойкость функций безопасности: подбор, обход, эскалация привилегий, отказ в обслуживании.

Результаты

ПМИ, отчёт об анализе уязвимостей.

Взаимовлияние

Может выполняться параллельно другим процессам. Результаты AVA могут потребовать доработки продукта и его архитектуры либо уточнения руководств (компенсирующие меры).

Этап 6. Руководства и эксплуатационные документы (AGD)

Цель этапа

Обеспечить возможность безопасной приемки и работы с продуктом.

Результаты

Руководство администратора (если необходимо) и руководство пользователя: особенности безопасной приемки, установки, режимы работы, рекомендации, ограничения, процедуры восстановления, резервного копирования, перечень возможных ошибок и действий, описание процедуры обновления.

Результаты

Разработанные руководства для комплекта поставки.

Взаимовлияние

Могут разрабатываться параллельно другим процессам после финализации ЗБ. Руководства должны соответствовать реализованным функциям. Влияют на функциональную спецификацию и тестовую документацию.

Этап 7. Сборка комплекта свидетельств

Цель этапа

Собрать итоговый комплект свидетельств согласно требованиям ОУД 4.

Результаты

Согласованный непротиворечивый комплект свидетельств (ЗБ, проектная документация, тестовая документация, отчёты по уязвимостям, руководства, процессы жизненного цикла).

Взаимовлияние

Необходимый этап для составления технического отчёта об оценке. Нужно проверить трассируемость всех требований.

Этап 8. Технический отчёт об оценке

Цель этапа

Оценка собранных свидетельств, разработка и подписание технического отчёта об оценке.

Результаты

Согласованный и подписанный технический отчёт об оценке.

Взаимовлияние

Выполняется после проведения всех работ и сбора свидетельств.