# Что нужно сделать по проекту: ОУД4 и реестр ПО

LKK-2.0-2026 · роадмап ОУД 4 (8 этапов) + реестр ПО + СЦ-12

Структура выровнена с роадмапом разработки и оценки по ОУД 4 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408): взаимовлияние свидетельств учтено в порядке блоков. Каждый пункт — с таблицей терминов. Параллельный трек — реестр российского ПО (РАДКОП).

# Этап 1. Подготовка и планирование (ЗБ / ASE)

Зафиксировать границы ОО: ЛКК 2.0 (web/PWA) = frontend + BFF; перечень внешних систем-контрагентов.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ОО | Определяет границы работ: что сканируем, что описываем, за что отвечаем перед оценщиком. |
| BFF | Скрывает интеграции, централизует auth и бизнес-логику для фронта. |
| IAM / AdInsure / УЦС | Интеграции ЛКК; вопрос — входят ли в границы ОО при оценке. |

Описать среду функционирования, логические и физические границы.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ОО | Определяет границы работ: что сканируем, что описываем, за что отвечаем перед оценщиком. |
| ASE | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. |

Сформировать угрозы, цели безопасности, модель нарушителя.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| Модель нарушителя | Часть ЗБ; влияет на глубину AVA и стойкость функций безопасности. |
| ASE | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. |
| ФТБ | Набираются по ГОСТ 15408 с учётом фактической реализации; можно опираться на ПЗ ЦБ. |

Набрать ФТБ по ГОСТ 15408 (при необходимости — с учётом ПЗ ЦБ) под фактическую реализацию.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ФТБ | Набираются по ГОСТ 15408 с учётом фактической реализации; можно опираться на ПЗ ЦБ. |
| ПЗ ЦБ | Можно учитывать при наборе ФТБ в ЗБ; остальное — по ГОСТ 15408 и фактической реализации. |
| ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 | Нормативная база для ОУД4: по нему пишут Задание по безопасности, спецификации и проводят оценку. |

Разработать проект Задания по безопасности (ASE) — краеугольный документ; итеративно уточнять.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ASE | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. |
| ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 | Нормативная база для ОУД4: по нему пишут Задание по безопасности, спецификации и проводят оценку. |

Исключить из ОО то, что не разрабатываем (нативные mobile, СЦ-04, СЦ-09 в MVP) — согласовать с ИБ.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ОО | Определяет границы работ: что сканируем, что описываем, за что отвечаем перед оценщиком. |
| MVP | Ограничивает scope разработки и оценки. |
| СЦ-09 | В ТЗ — требования 5.5.3 к неизменяемому журналу. |

# Этап 2. Проектирование архитектуры безопасности (ADV)

Архитектура безопасности (ADV_ARC.1) — защита от обхода/отключения ФБО.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ADV_ARC.1 | Описывает, как устроена защита на уровне архитектуры. |
| ФБО | Ядро требований в ASE; по ним пишут тесты и проверяют код. |

Базовый модульный проект (ADV_TDS.3) — декомпозиция frontend/BFF.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ADV_TDS.3 | Показывает структуру ПО для оценщика. |
| ОО | Определяет границы работ: что сканируем, что описываем, за что отвечаем перед оценщиком. |
| BFF | Скрывает интеграции, централизует auth и бизнес-логику для фронта. |

Полная функциональная спецификация (ADV_FSP.4) — интерфейсы по Swagger + внешние ИС.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ADV_FSP.4 | Фиксирует точки входа/выхода данных; по ним проверяют безопасность интеграций. |
| BFF | Скрывает интеграции, централизует auth и бизнес-логику для фронта. |

Представления реализации ФБО (ADV_IMP.1) — привязка модулей к коду в Git.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ADV_IMP.1 | Доказывает, где в коде реализованы требования из ASE. |
| ФБО | Ядро требований в ASE; по ним пишут тесты и проверяют код. |

При уточнении проекта — итерационно обновлять ЗБ.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ASE | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. |
| ADV_ARC.1 | Описывает, как устроена защита на уровне архитектуры. |

# Этап 3. Регламентация жизненного цикла (ALC) — можно параллельно

ALC_CMS4 — список объектов УК, план УК, отслеживание проблем.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |

ALC_DEL1 — процедуры поставки web-релиза.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |

ALC_DVS1 — идентификация мер безопасности (ИБ заказчика).

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |
| ФБО | Ядро требований в ASE; по ним пишут тесты и проверяют код. |

ALC_TAT1 — инструментальные средства разработки.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |
| SAST / SCA / DAST | Автоматизация поиска уязвимостей в CI и на стенде. |

ALC_CMC4 — поддержка, приёмка, автоматизация.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |
| ПСИ | Финальная приёмка перед вводом в эксплуатацию. |

ALC_LCD — модель ЖЦ (Agile/MVP из паспорта проекта).

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |
| MVP | Ограничивает scope разработки и оценки. |

# Этап 4. Тестирование функций безопасности (ATE) — строго после финализации ЗБ

ПМИ / схема стенда (ATE_COV2, ATE_DPT) — опора на проектную документацию.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ПМИ | Обязателен для ОУД4 и для приёмки заказчиком. |
| ATE_* | Формализует, как проверяли соответствие требованиям. |
| ASE | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. |

Протоколы функционального и независимого тестирования (ATE_FAN, ATE_IND) со скриншотами/логами.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ATE_* | Формализует, как проверяли соответствие требованиям. |

Верификация функций безопасности (5.5.2, 5.5.4): auth, сессии, OTP, файлы, аудит.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| 5.5.2 / 5.5.3 / 5.5.4 | Конкретные требования, которые проверяют на СЦ-12. |
| ФБО | Ядро требований в ASE; по ним пишут тесты и проверяют код. |
| СЦ-12 | Сбор доказательной базы для оценки ОУД4. |

ПСИ 6.1 — трассировка действий в ELK.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ПСИ | Финальная приёмка перед вводом в эксплуатацию. |
| ELK | Сбор и поиск событий безопасности. |

# Этап 5. Анализ уязвимостей (AVA) — можно параллельно

Анализ уязвимостей (AVA_VAN.3) — общедоступные источники, классы уязвимостей, ошибки реализации.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| AVA_VAN.3 | Обязательная часть ОУД4; выявляет дыры до сертификации. |
| SBOM | Нужен для реестра ПО, SCA и доказательства отсутствия запрещённых зависимостей. |
| SAST / SCA / DAST | Автоматизация поиска уязвимостей в CI и на стенде. |

Проверка стойкости: подбор, обход, эскалация привилегий, отказ в обслуживании.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| AVA_VAN.3 | Обязательная часть ОУД4; выявляет дыры до сертификации. |
| Модель нарушителя | Часть ЗБ; влияет на глубину AVA и стойкость функций безопасности. |

По результатам AVA — при необходимости доработка продукта/архитектуры или уточнение руководств.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| AVA_VAN.3 | Обязательная часть ОУД4; выявляет дыры до сертификации. |
| ADV_ARC.1 | Описывает, как устроена защита на уровне архитектуры. |
| AGD | Обеспечивают безопасную приёмку и эксплуатацию; должны соответствовать реализации. |

# Этап 6. Руководства (AGD) — параллельно после финализации ЗБ

Руководство пользователя: приёмка, установка, режимы, ограничения, ошибки, обновление.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| AGD | Обеспечивают безопасную приёмку и эксплуатацию; должны соответствовать реализации. |

Руководство администратора (если требуется ИБ) — восстановление, резервное копирование.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| AGD | Обеспечивают безопасную приёмку и эксплуатацию; должны соответствовать реализации. |
| ALC_* | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. |

Согласовать соответствие руководств реализованным функциям (влияние на FSP и тесты).

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| AGD | Обеспечивают безопасную приёмку и эксплуатацию; должны соответствовать реализации. |
| ADV_FSP.4 | Фиксирует точки входа/выхода данных; по ним проверяют безопасность интеграций. |
| ATE_* | Формализует, как проверяли соответствие требованиям. |

# Этап 7. Сборка комплекта свидетельств

Собрать согласованный комплект: ЗБ, ADV_*, ALC_*, ATE_*, AVA, AGD.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| Комплект свидетельств | Этап 7 роадмапа: проверка непротиворечивости и трассируемости требований перед ТО. |
| ASE | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. |

Проверить непротиворечивость и трассируемость ФТБ → проект → тесты → уязвимости.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| Комплект свидетельств | Этап 7 роадмапа: проверка непротиворечивости и трассируемости требований перед ТО. |
| ФТБ | Набираются по ГОСТ 15408 с учётом фактической реализации; можно опираться на ПЗ ЦБ. |

# Этап 8. Технический отчёт об оценке

Оценка собранных свидетельств, разработка и подписание технического отчёта.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ОУД4 | Подтверждает, что ПО разработано и проверено по формализованным процедурам; для финсектора — типовое требование к критичным системам. |
| Комплект свидетельств | Этап 7 роадмапа: проверка непротиворечивости и трассируемости требований перед ТО. |
| ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 | Нормативная база для ОУД4: по нему пишут Задание по безопасности, спецификации и проводят оценку. |

# Параллельно. Реестр российского ПО (РАДКОП)

Заполнить опросник РАДКОП, подготовить документы на исключительное право.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| РАДКОП | Допуск к госзакупкам и льготам для отечественного ПО. |
| Реестр российского ПО | Подтверждает российское происхождение и права на продукт. |

SBOM, класс ПО по классификатору, описание функциональных характеристик.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| SBOM | Нужен для реестра ПО, SCA и доказательства отсутствия запрещённых зависимостей. |
| ru-ikt / классификатор ПО | Проверка импортозамещения: нет ли запрещённых иностранных компонентов. |

Проверка стека на соответствие методичке импортозамещения.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ru-ikt / классификатор ПО | Проверка импортозамещения: нет ли запрещённых иностранных компонентов. |

Дистрибутив, инструкция по развёртыванию, страница продукта.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| Реестр российского ПО | Подтверждает российское происхождение и права на продукт. |

# Параллельно. В проекте разработки (до и во время СЦ-12)

Внедрить/согласовать SAST, SCA, dependency check в CI.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| SAST / SCA / DAST | Автоматизация поиска уязвимостей в CI и на стенде. |
| DevSecOps / AppSec | Снижает риски до формальной оценки ОУД4. |

Обеспечить неизменяемость журнала аудита (или компенсирующие меры без СЦ-09).

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| 5.5.2 / 5.5.3 / 5.5.4 | Конкретные требования, которые проверяют на СЦ-12. |
| СЦ-09 | В ТЗ — требования 5.5.3 к неизменяемому журналу. |
| MVP | Ограничивает scope разработки и оценки. |

Подготовить ПСИ-контур (5.8.7) и доступы для DAST.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| ПСИ | Финальная приёмка перед вводом в эксплуатацию. |
| SAST / SCA / DAST | Автоматизация поиска уязвимостей в CI и на стенде. |

Закрыть функциональные сценарии СЦ-01…11 до финальной верификации.

| Термин | Кратко: что это и зачем |
| --- | --- |
| СЦ-12 | Сбор доказательной базы для оценки ОУД4. |
| MVP | Ограничивает scope разработки и оценки. |

# Справочник терминов

| Термин | Расшифровка | Для чего | Контекст LKK 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 | Российский стандарт «Критерии оценки безопасности ИТ» (аналог Common Criteria). Задаёт язык и структуру требований к безопасности ПО и процедуру её оценки. | Нормативная база для ОУД4: по нему пишут Задание по безопасности, спецификации и проводят оценку. | Все документы ASE, ADV_*, ALC_*, ATE_*, AVA_* оформляются в терминах этого стандарта. |
| ОУД4 | Оценочный уровень доверия 4 (EAL4). Четвёртый из семи уровней строгости оценки по ГОСТ 15408. | Подтверждает, что ПО разработано и проверено по формализованным процедурам; для финсектора — типовое требование к критичным системам. | Целевой уровень ЛКК 2.0; этап СЦ-12 в плане проекта (132 ч). |
| ОО | Объект оценки — конкретный набор программ и документации, который подвергают оценке ОУД4. | Определяет границы работ: что сканируем, что описываем, за что отвечаем перед оценщиком. | Для ЛКК: как минимум frontend + BFF; вопрос — включать ли IAM, AdInsure, УЦС. |
| ASE | Задание по безопасности (ЗБ / Security Target) — главный документ ОУД4: границы ОО, среда, угрозы, модель нарушителя, цели безопасности, функциональные требования (ФТБ). | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. | Этап 1 роадмапа ОУД4; требует эксперта ГОСТ 15408; согласуется с ИБ (п. 5.6 ТЗ). |
| ФТБ | Функциональные требования безопасности — требования к функциям защиты ОО (классы FIA, FAU, FMT…). | Набираются по ГОСТ 15408 с учётом фактической реализации; можно опираться на ПЗ ЦБ. | Закладываются в ЗБ (ASE); по ним строят тесты ATE и проверяют код ADV_IMP. |
| ПЗ ЦБ | Профиль защиты Банка России — типовой набор требований безопасности для финсектора. | Можно учитывать при наборе ФТБ в ЗБ; остальное — по ГОСТ 15408 и фактической реализации. | Уточнить с ИБ/оценщиком, применяем ли ПЗ ЦБ для ЛКК 2.0 целиком или выборочно. |
| Модель нарушителя | Описание возможностей и мотивов потенциального нарушителя (уровень атаки для ОУД4). | Часть ЗБ; влияет на глубину AVA и стойкость функций безопасности. | Согласовать с ИБ заказчика до финализации ASE. |
| AGD | Руководства (администратора и/или пользователя): установка, режимы, ограничения, восстановление, резервное копирование, обновление, типовые ошибки. | Обеспечивают безопасную приёмку и эксплуатацию; должны соответствовать реализации. | Этап 6 роадмапа; параллельно после финализации ЗБ; шаблон в пакет-ОУД4/06-AGD. |
| Комплект свидетельств | Итоговый согласованный набор документов ОУД4: ЗБ, ADV_*, ALC_*, ATE_*, AVA, AGD. | Этап 7 роадмапа: проверка непротиворечивости и трассируемости требований перед ТО. | Сборка перед техническим отчётом об оценке (этап 8). |
| ADV_TDS.3 | Базовый модульный проект — декомпозиция ОО на подсистемы и модули (двухуровневая). | Показывает структуру ПО для оценщика. | Frontend (web/PWA) + BFF + связи между модулями. |
| ADV_FSP.4 | Полная функциональная спецификация — описание всех интерфейсов ОО с внешними системами. | Фиксирует точки входа/выхода данных; по ним проверяют безопасность интеграций. | Источник — Swagger/OpenAPI BFF + матрица интеграций ТЗ (IAM, AdInsure, УЦС…). |
| ADV_IMP.1 | Представления реализации ФБО — привязка функций безопасности к исходному коду. | Доказывает, где в коде реализованы требования из ASE. | Репозитории git.jarvis.su: rgs-lkk-frontend, rgs-lkk-bff. |
| ADV_ARC.1 | Архитектура безопасности — домены безопасности, инициализация, защита от обхода ФБО. | Описывает, как устроена защита на уровне архитектуры. | Связка с solution architecture и Профилем защиты ЦБ. |
| ALC_* | Семейство «Поддержка жизненного цикла» (ALC) — документы о разработке, поставке, УК, инструментах. | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. | ALC_LCD — модель Agile; ALC_DEL1 — поставка web-релиза; ALC_CMS4 — конфигурации и баги. |
| ATE_* | Семейство «Тестирование» — ПМИ, протоколы, покрытие тестами функций безопасности. | Формализует, как проверяли соответствие требованиям. | ATE_COV2, ATE_DPT — программа и методика; ATE_FAN, ATE_IND — протоколы. |
| AVA_VAN.3 | Анализ уязвимостей — сканирование ОО на известные уязвимости (CVE), отчёт findings. | Обязательная часть ОУД4; выявляет дыры до сертификации. | СЦ-12.1; инструменты SAST/SCA/DAST + ручной анализ. |
| ФБО | Функции безопасности объекта оценки — то, что ОО делает для защиты (аутентификация, аудит, шифрование…). | Ядро требований в ASE; по ним пишут тесты и проверяют код. | СЦ-01 (auth), СЦ-02 (профиль), СЦ-06 (ПЭП), СЦ-08 (файлы), СЦ-09 (аудит — вне MVP). |
| BFF | Backend For Frontend — прослойка API между веб-клиентом и бэкенд-системами. | Скрывает интеграции, централизует auth и бизнес-логику для фронта. | Репозиторий rgs-lkk-bff; часть ОО вместе с frontend. |
| ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания — формальная проверка системы заказчиком по ТЗ (раздел 6). | Финальная приёмка перед вводом в эксплуатацию. | ПСИ 6.1 — проверка журналирования в ELK; нужен отдельный контур (5.8.7). |
| ПМИ | Программа и методика испытаний — документ: что, как и чем тестируем. | Обязателен для ОУД4 и для приёмки заказчиком. | Готовится на этапе СЦ-12 совместно с QA и ИБ. |
| SAST / SCA / DAST | SAST — анализ исходного кода; SCA — анализ зависимостей/библиотек; DAST — тест работающего приложения снаружи. | Автоматизация поиска уязвимостей в CI и на стенде. | Сейчас не внедрены — вопрос выбора инструментов до СЦ-12. |
| SBOM | Software Bill of Materials — перечень всех компонентов и версий в составе ПО. | Нужен для реестра ПО, SCA и доказательства отсутствия запрещённых зависимостей. | Готовит TL; сверка с ru-ikt.ru/metodic. |
| РАДКОП | Процедура оценки соответствия ПО требованиям для включения в реестр российского ПО. | Допуск к госзакупкам и льготам для отечественного ПО. | Параллельный трек с ОУД4; опросник v1.3 в папке ОУД. |
| Реестр российского ПО | Единый реестр отечественного ПО Минцифры (reestr.digital.gov.ru). | Подтверждает российское происхождение и права на продукт. | ЛКК 2.0 — кандидат на включение после MVP. |
| ru-ikt / классификатор ПО | Методички и классификатор Минцифры для определения класса ПО и допустимого стека. | Проверка импортозамещения: нет ли запрещённых иностранных компонентов. | Вопрос ИБ: формальное заключение по стеку React/Node/Docker. |
| MVP | Minimum Viable Product — минимальный согласованный объём первой поставки. | Ограничивает scope разработки и оценки. | 10 сценариев + СЦ-12; без СЦ-04 (ИИ) и СЦ-09 (админ-панель). |
| СЦ-09 | Сценарий «Административная панель и аудит» — журнал аудита, настройки ИБ. | В ТЗ — требования 5.5.3 к неизменяемому журналу. | Вынесен за рамки MVP → риск для оценки 5.5.3, нужно решение ИБ. |
| СЦ-12 | Сценарий «ОУД4: соответствие и верификация» — финальный этап проекта. | Сбор доказательной базы для оценки ОУД4. | 132 ч в плане; 4 подэтапа: анализ, верификация, ПСИ, пакет документов. |
| 5.5.2 / 5.5.3 / 5.5.4 | Пункты ТЗ: функции безопасности (5.5.2), журнал аудита (5.5.3), верификация (5.5.4). | Конкретные требования, которые проверяют на СЦ-12. | Auth, OTP, сессии, файлы, аудит, тестирование. |
| ELK | Стек Elasticsearch + Logstash + Kibana для централизованного журналирования. | Сбор и поиск событий безопасности. | ПСИ 6.1: действие в ЛКК должно находиться в ELK. |
| IAM / AdInsure / УЦС | Внешние системы: Identity & Access Management; ядро договоров; универсальный центр сервисов (платежи). | Интеграции ЛКК; вопрос — входят ли в границы ОО при оценке. | Описываются в ADV_FSP.4 как внешние интерфейсы. |
| DevSecOps / AppSec | Практики встраивания безопасности в разработку; AppSec — роль/функция ИБ в команде. | Снижает риски до формальной оценки ОУД4. | Назначить ответственного; внедрить SAST/SCA в CI. |
| NDA | Соглашение о неразглашении — для доступа оценщика к коду и стендам. | Юридическое условие передачи исходников в лабораторию. | Согласовать с юристами заказчика до передачи Git. |